|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meeting/Project Name:** | **Motorbike Accessories Inventory Management with RFID** | | | | | | |
| **Date of Meeting:** | 23/05/2019 | | **Time:** | | | 17:45 | |
| **Secretary:** | HoangNH | | **Location:** | | | Room 101FPT University | |
| **1. Meeting Objective** | | | | | | | |
| Review những task thầy đã giao cho nhóm ở sprint 2.  * Chỉnh sửa, update những sai sót trong những task đã làm. * Giao task mới cho sprint 3. | | | | | | | |
| **2. List of Attendees** | | | | | | | |
| **Name** | | **Department/Division** | | **E-mail** | | | |
| Lại Đức Hùng | | Supervisor | | hungld5@fe.edu.vn | | | |
| Phạm Minh Hoàng | | Team Leader | | hoangpmse62769@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Trường Thịnh | | Team Member | | thinhntse61887@fpt.edu.vn | | | |
| Đỗ Trung Hiếu | | Team Member | | hieudtse61847@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Huy Hoàng | | Team Member | | hoangnhse62442@fpt.edu.vn | | | |
| **3. Content** | | | | | | | |
| Review task cũ:  * Use Case diagram * Cho “Create Report” thành một step, tạo “View Report” riêng. * Gộp các loại report lại. * Xem xét vị trí gắn RFID tag. * Extension point. Extension condition. * Detailed Use Case diagram * Sửa lỗi cú pháp, ngữ pháp, diễn đạt trong câu cú. * Ghi chi tiết hơn, phần Business rules ghi rõ hơn. * Sửa các step trong các scenario. * Chỉnh sửa, giải thích rõ alternative scenarios, exceptions. * Chỉnh sửa phần Relationships. * UI * Sửa lại tên trang viết bị sai. * Hoàn thiện UI. * Report 2 * Tự vẽ lại waterfall model, và các model sau này. * ERD * ERD luôn ở mức entity. * Chỉnh sửa, xem xét lại đúng thuật ngữ dùng cho các entity trong diagram:   Không dùng “Item”, dùng product, package, pallet...   * Nghĩ thuật toán.   Trả lời các câu hỏi liên quan tới document, diagram, project.  Thầy Hùng giao tiếp tục giao task mới cho sprint 3. | | | | | | | |
| **4. Action Items** | | | | | | | |
| **Action** | | | | | **Owner** | | **Due Date** |
| Chỉnh sửa ERD, Use Case diagram | | | | | Team | | 28/05/2019 |
| Tạo Database | | | | | Team | | 28/05/2019 |
| Tiếp tục viết detailed Use Case diagram | | | | | Team | | 28/05/2019 |
| Tiếp tục tạo UI | | | | | Team | | 28/05/2019 |