|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meeting/Project Name:** | **Motorbike Accessories Inventory Management with RFID** | | | | | | |
| **Date of Meeting:** | 28/05/2019 | | **Time:** | | | 08:45 | |
| **Secretary:** | HoangNH | | **Location:** | | | Room 505FPT University | |
| **1. Meeting Objective** | | | | | | | |
| Review những task thầy đã giao cho nhóm ở sprint 3.  * Chỉnh sửa, update những sai sót trong những task đã làm. * Giao task mới cho sprint 4. | | | | | | | |
| **2. List of Attendees** | | | | | | | |
| **Name** | | **Department/Division** | | **E-mail** | | | |
| Lại Đức Hùng | | Supervisor | | hungld5@fe.edu.vn | | | |
| Phạm Minh Hoàng | | Team Leader | | hoangpmse62769@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Trường Thịnh | | Team Member | | thinhntse61887@fpt.edu.vn | | | |
| Đỗ Trung Hiếu | | Team Member | | hieudtse61847@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Huy Hoàng | | Team Member | | hoangnhse62442@fpt.edu.vn | | | |
| **3. Content** | | | | | | | |
| **Use Case Diagram**   * Xét extension point/condition. * Coi lại phần view rp, create rp, extend export rp =>> gom lại 1 chức năng rp.   **Detailed Use Case**   * Xem lại business rules: “user already logged in...” -> “in the system ONLY (who) can do (what).” * Trong Main Scenario: bỏ step 1, gộp step 3 & 4, step 2 ghi rõ ở màn hình nào.   **ERD**   * Category: not entity (nó là thuộc tính). * Tách Bill ra -> 2 entity. * Thêm Box * Thêm Shelf - Floor- Cell. | | | | | | | |
| **4. Action Items** | | | | | | | |
| **Action** | | | | | **Owner** | | **Due Date** |
| Chỉnh sửa ERD, Use Case diagram, detailed Use Case | | | | | Team | | 30/05/2019 |
| Tạo Database | | | | | Team | | 30/05/2019 |
| Tiếp tục viết detailed Use Case | | | | | Team | | 30/05/2019 |
| Tiếp tục tạo UI | | | | | Team | | 30/05/2019 |